프로젝트 기획서

| 작성일자 | 2026년 04월 25일 | 작성자 | EPOCH-X 팀 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | AgentShield — AI 에이전트 보안 자동화 플랫폼 |  |  |
| 기 간 | 2026년 03월 ~ 2026년 05월 (6주) |  |  |
| 프로젝트 배 경 | - 국내외 기업의 AI 챗봇/에이전트 도입이 급속도로 증가하면서 프롬프트 인젝션, 민감정보 유출, 권한 초과 등의 보안 위협이 새로운 리스크로 부상 - 기존 보안 도구(Lakera Guard, LLM Guard, NeMo Guardrails)는 방어(차단)만 지원하거나 발견만 지원하며, 발견→방어코드 생성→실제 검증을 하나의 파이프라인으로 자동화하는 도구는 존재하지 않음 - OWASP LLM Top 10, MITRE ATT&CK Enterprise v16 등 국제 보안 프레임워크가 정립되었으나 이를 자동화된 방식으로 적용하는 솔루션 부재 |  |  |
| 프로젝트 목 표 | - AI 챗봇/에이전트의 보안 취약점을 Find(발견) → Fix(방어코드 생성) → Verify(재검증)하는 엔드투엔드 자동화 파이프라인 구현 - OWASP LLM Top 10 중 4개 핵심 카테고리(LLM01 Prompt Injection, LLM02 Sensitive Info Disclosure, LLM06 Excessive Agency, LLM07 System Prompt Leakage) 완전 커버 - 차단율 ≥80%, 오탐률(FRR) ≤5% 달성 - 직원 AI 사용 모니터링 기능(기능 B)을 통한 기업 내부 AI 거버넌스 지원 |  |  |
| 참여인원 | 7명 | 팀 장 | 박영곤 |
| 조직구성 | - R1 (리드): Phase 2 Red Agent + Judge 판정 + LangGraph + 전체 관리 - R2: Phase 1 DB 스캐너 + 공격 데이터 적재 - R3: Phase 3 Blue Agent + Phase 4 Defense Proxy - R4: RAG 구축 + Ollama 연동 + QLoRA 학습 - R5: 기능 B 모니터링 Proxy + 정책 엔진 - R6: 프론트엔드 전체 (기능 A+B 대시보드) - R7: 백엔드 API + PostgreSQL + 보고서 + 테스트 |  |  |
| 시장환경 (시장분석) | - 글로벌 AI 보안 시장 규모: 2024년 약 220억 달러 → 2029년 약 609억 달러 (CAGR 22.4%) - 국내 기업 AI 도입률 지속 증가, AI 보안 사고 사례 급증 (삼성전자 ChatGPT 기밀유출 사건 등) 경쟁 현황 비교 솔루션; Find; Fix; Verify. Lakera Guard/Red; 별도 구매; 없음; 없음. LLM Guard; 없음; 없음; 없음. NeMo Guardrails; 없음; 없음; 없음. AgentShield ★; 자동(Ph.1-2); 자동(Ph.3); 자동(Ph.4). |
| 추진일정 | - W1 (3월 3주): 환경 구성, 공격 DB 구축, 프론트엔드 기초 설계 - W2 (3월 4주): Phase 1 스캐너 + FastAPI 기본 API 구현, UI 기본 화면 완성 - W3 (4월 1주): Phase 2 Red Agent + QLoRA 파인튜닝 + RAG 구성 - W4 (4월 2주): Phase 3 Blue Agent + Phase 4 Defense Proxy + 기능 B Proxy 구현 - W5 (4월 3주): 전체 파이프라인 통합 + 대시보드 연동 + MITRE/FRR 추가 - W6 (4월 4주~5월): 최종 테스트, 성능 벤치마크, 보고서 생성, 발표 준비 |  |  |
| 기대효과 | - 기업: AI 도입 보안 리스크 자동 점검으로 도입 속도 및 신뢰도 향상 - 개발자: 방어 코드 자동 생성으로 보안 전문 지식 없이도 즉시 조치 가능 - 규정 준수: OWASP LLM Top 10, MITRE ATT&CK Enterprise v16 기준 자동 검증 지원 - 내부 거버넌스: 직원 AI 사용 이력 관리 및 기밀유출 방지 |  |  |
| 프로젝트 예 산 | KDT 교육 과정 내 자체 개발 (외부 예산 없음, 오픈소스 스택 활용) - 주요 오픈소스: Gemma 4 E2B (Apache 2.0), LangGraph, ChromaDB, FastAPI, Next.js 14 - 클라우드 비용: 없음 (로컬 환경 기반, Ollama 로컬 LLM 실행) |  |  |